
                         报告编号：2026-GJTJ-GXSH-RBI-01
中国石油天然气股份有限公司
广西石化分公司
储运一部部分球形储罐
基于风险的检验(RBI)评估报告

国机特种设备检验有限公司
报告编号：2026-GJTJ-GXSH-RBI-01
中国石油天然气股份有限公司
广西石化分公司
储运一部部分球形储罐
基于风险的检验(RBI)评估报告
	编制：
	

	校对：
	

	审核：
	

	批准：
	


国机特种设备检验有限公司
2026年5月
目　录
11.
项目综述


11.1
概况


11.2
主要成果


22.
RBI技术概述


43.
项目实施执行或参照的标准、法规和资料


43.1 项目实施的主要依据


43.2 其他参考标准、法规和资料


44.
装置概况


44.1
储运一部厂内罐区简介


54.2
评估设备统计


54.3
装置腐蚀定性分析


94.4
装置运行状况、检验历史


105.
物流划分


126.
风险分析结果


126.1
风险分布


126.2
风险统计


126.3
高风险设备原因分析


126.4  降险措施及重点关注设备


137.
检验策略


137.1
检验策略制定的基本原则


137.2
设备检验策略


158.
结束语


15附录


15附录1. 储运一部设备基础数据表


15附录2. 储运一部设备风险等级、损伤机理及检验策略





1.
项目综述

1.1
概况
受中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司（以下简称广西石化）的委托，国机特种设备检验有限公司承担该公司储运一部部分球形储罐的风险评估(Risk-Based Inspection)项目。该项目是在广西石化公司领导与储运一部工作人员的大力支持与配合下，利用国机特种设备检验有限公司自主开发的先进的RBI软件(通用石化装置工程风险分析系统)，结合国机特种设备检验有限公司在设备检验检测方面的技术优势、丰富的检验数据以及对国内石化企业进行RBI工作所积累的经验来完成。
1.2
主要成果

经过数据采集、录入和风险计算，国机特种设备检验有限公司对广西石化储运一部部分球形储罐进行风险评估，评估范围为7台球形储罐，经过风险评估得到：
1)
腐蚀定性分析。经过专家对评估范围内设备的定性分析，认为重点腐蚀部位可能会在：a）介质为丙烯、液化气等介质的球罐，介质中可能含有一定量的硫化氢及水，在对接焊缝、角焊缝等应力集中部位可能出现湿硫化氢破坏机理；b）介质为液氨的球罐，同样在对接焊缝、角焊缝等应力集中部位可能出现氨开裂机理。详见本报告4.3节。

2)
风险分布与统计。通过对储运一部设备进行风险计算，得到设备的风险分布情况与统计结果如下：
	类型
	高风险
	中高风险
	中风险
	低风险

	
	数量
	比例
	数量
	比例
	数量
	比例
	数量
	比例

	设备（台）
	/
	/
	5
	71.43%
	2
	28.57%
	/
	/


3) 检验时间确定。本次评估起始时间为设备最近一次定期检验时间，评估截至时间为下次检验时间。本次评估范围内017-TK101A（301罐）、017-TK103A（308罐）、017-TK202A（313罐）、022-TK101A(801罐)下次检验时间分别为2028年6月、2028年11月、2028年12月、2028年8月，017-TK101C（303罐）、017-TK201A（310罐）、017-TK201B（311罐）下次检验时间分别为2029年3月、2029年4月及2029年4月，故评估截止时间为对应的下次检验时间。根据本次风险评估结果，储运一部评估范围内球罐下次检验时间详见附录2。
4) 检验策略。根据设备的风险状况及损伤机理分布状况，制定有针对性的检验策略，包括下次检验时间、重点检测部位、检测方法与检测比例，为检验机构制定下次检验时检验方案提供参考，详见附录2。
5) 降险措施及评估期间风险控制。对评估范围内设备开展了在线检测，其中017-TK201B（311罐）、017-TK202A（313罐）宏观检查发现外壁局部防腐层脱落，建议防腐处理，其它未见异常。所评估的7台球形储罐在运行过程中需加强日常隐患排查、管理维护与巡检工作。
其它通过风险评估得到的结论，将在正文中逐一阐述。
2.
RBI技术概述

基于风险的检测(RBI)是一种追求系统安全性与经济性统一的理念与方法，它是在对系统中固有的或潜在的危险发生的可能性与后果进行科学分析的基础上，给出风险排序，找出薄弱环节，以确保本质安全和减少运行费用为目标，优化检验策略的一种管理方式。
上个世纪九十年代初期，欧美二十余家石化企业集团为了在安全的前提下降低运行成本，共同发起资助美国石油学会(API)开展RBI在石化企业(主要是炼油厂)的应用研究工作。1996年API公布了RBI基础资源文件API BRD 581的草案，2000年5月又公布API 581正式文件。2002年5月正式颁布了RBI标准API RP 580，目前版本已经更新至2025版。十多年来，西方发达国家甚至亚洲的韩国、新加坡等国家和地区的石化炼油厂广泛应用了RBI方法进行成套装置中的承压设备的检验与维修，使得风险和检验维修费用都大幅度下降。

自上世纪末期中国有关高校与研究机构引入RBI概念，近年来，国家科技部及中石油、中石化也设立多项科研项目支持这项工作。合肥通用机械研究院特种设备检验站等单位已成功地将该技术应用到我国石化装置承压设备的风险评估中，并于2003年开始陆续在茂名石化、镇海炼化、大连西太平洋石化、大庆石化、抚顺石化、大连石化、独山子石化、齐鲁石化、扬子石化、福建炼化等石化企业进行了2000余套石化装置风险评估工作。
RBI技术在西方一些发达国家已陆续应用于石化装置评价之中，已有了大量的定性、定量RBI案例。但国外的RBI技术成果是基于所在国的工业水平以及设备管理水平和设备基础数据之上的，可以为RBI在我国石化装置系统的应用提供参考，但不能完全照搬。为在国内石化企业应用RBI技术，合肥通用机械研究院特种设备检验站等单位在引进RBI技术的同时，不断进行适合我国国情的技术转化，通过2000余套石化装置的RBI实践，积累了丰富RBI工程应用的经验。
相对于RBI来说，传统的检验未能将经济性和安全性以及可能存在的失效风险有机地结合起来，检验的频率和程度和受检设备的风险不相称。通常，检验并不是系统地针对高风险设备。然而，运行的经济性要求延长每次停机检验的间隔周期。因此随着检测、诊断技术的发展和设备多年的运行经验，一种新型的风险检验概念被引入国际上大中型石化能源工业，用于提高设备运行的可靠性并降低检验成本，并经过实践被证明是一种高效的风险分析工具。对企业而言，进行RBI工作的主要意义体现在以下几方面：
1) 确保设备本质安全；
2) 提供优化的检验策略：
· 识别可能的潜在高风险的设备；
· 采用针对性的检验技术来进行检验；
· 编制与风险相适应的检验规程。
3) 降低在役运行费用：
· 根据不同的设备的危险程度来确定检验周期；
· 检验费用重点投入于装置中高风险设备；
· 根据风险来确定停机范围。
4) 延长设备有限运行时间：

· 减少停工时间；
· 通过延长检验周期来减少停机检验次数；
· 缩小停机检验的范围；
· 提高检验的效率，优化检验计划和检验策略，减少可靠设备不必要的例行检验内容，实施针对性的检验内容；

5) 判定和管理装置的安全水平，定义出风险大小、性质及实施的风险消除手段和验收准则。
但风险评估不可识别由于人为失误、自然灾害、外部事件、人为破坏、检测能力限制、设计错误、偏离设计工况等因素造成的风险。
3.
项目实施执行或参照的标准、法规和资料
3.1 项目实施的主要依据
1) GB/T 26610.1-2022 《承压设备系统基于风险的检验系列标准-基本要求和实施程序》
2) GB/T 26610.2-2022 《承压设备系统基于风险的检验系列标准-基于风险的检验策略》
3) GB/T 26610.4-2022 《承压设备系统基于风险的检验系列标准-失效可能性定量分析方法》
4) GB/T 26610.5-2022 《承压设备系统基于风险的检验系列标准-失效后果定量分析方法》
5) TSG 21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》
6) GB/T 30579-2022 《承压设备损伤模式识别》
3.2 其他参考标准、法规和资料
1) 《中华人民共和国特种设备安全法》
2) 《特种设备安全监察条例》
3) TS 08-2026《特种设备使用管理规则》
4) API 581-2025 Risk-based Inspection Methodology
5) CRTD-Vol.20 Risk-based Inspection - Development of Guidelines
6) API 580-2025 Risk-based Inspection

7) API 571-2020 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry

8) API 579-2024 Fitness For Service

9) API 750 Management of Process Hazards

10) OSHA规范1910.119 Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals Standard
11) 装置设计、制造、安装、检验、运行记录等有关资料
4.
装置概况

4.1 储运一部厂内罐区简介
中石油广西石化分公司储运一部厂内储运罐区，占全厂总面积的三分之二，于2011年9月份全面投产。厂内储运罐区主要功能：1）负责原油的进厂、储存、脱水和装置供料；2）负责各加工装置原料的接收、储存、加温、脱水和装置供料；3）负责成品油的接收、调和、脱水、储存和出厂工作，负责液化气产品的接收、储存、脱水、装置供料和出厂工作；4）负责化学药剂区域化工原料的接收、储存、脱水和进出厂工作；5）负责产品的管道输送工作；6）负责燃料油和燃料气管网以及全厂的火炬放空系统的操作，以及配套等其它公用工程设施。

4.2
评估设备统计
表4-1评估数量统计
	装置名称
	球罐（台）

	厂区液化石油气罐区
	6

	厂区化学药剂设施
	1

	合计
	7


4.3
装置腐蚀定性分析

说明：

腐蚀分析是RBI工作中的一个重要步骤，根据PHA(工艺过程危害分析)的概念，分析物料含哪些腐蚀介质，腐蚀介质对设备材料有可能的腐蚀机理做定性的分析。腐蚀分析尽可能找出有关的腐蚀机理，与定量分析软件结果的腐蚀机理对比。

4.3.1 损伤机理
储运一部评估范围内球罐主要的潜在损伤模式有：内部腐蚀减薄（包括均匀腐蚀减薄和局部腐蚀减薄）、环境开裂、材质劣化及外部腐蚀。装置主要的损伤模式和损伤机理具体见表4-2。
表4-2 储运一部主要潜在损伤机理表
	损伤类别
	损伤机理

	减薄
	1) 酸性水腐蚀（碱式酸性水）

	环境开裂
	2) 湿硫化氢破坏

	
	3) 氨应力腐蚀开裂

	材质劣化
	4) 再热裂纹

	外部腐蚀
	5) 大气腐蚀


1) 酸性水腐蚀（碱式酸性水）
酸性水腐蚀是金属材料在存在硫氢化铵(NH4HS)的酸性水中发生的腐蚀。介质流动方向发生改变的部位，或硫氢化铵浓度超过2%（质量分数）的紊流区，易形成严重局部腐蚀；介质注水不足以溶解析出硫氢化铵时，低流速区可能出现结垢，发生垢下局部腐蚀。热交换器管束发生结垢时，还可能出现堵塞和换热效率降低等情況。

主要影响因素包括：a) pH值：pH值接近中性时腐蚀性较低；b) 浓度：随着硫氢化铵浓度升高，腐蚀速率増大。硫氢化铵浓度低于2%（质量分数）时几乎无腐蚀性；浓度超过2%（质量分数）时，腐蚀性越来越强；c) 流速：随着硫氢化铵流速加快，腐蚀速率增大。低流速区易发生硫氢化铵结垢，并出现垢下腐蚀。而高流速区，尤其是出现紊流时，易发生冲蚀；d) 紊流状态：紊流区易发生腐蚀；e) 温度：温度低于66℃时，加氢反应器的气相中可能会析出硫氢化铵，如果没有注水冲洗掉，就会引起积垢和堵塞；f) 杂质：注人加氢反应器反应产物出料系统的洗涤水中，如果含有氧元素和铁元素可导致腐蚀加剧和积垢增多。氰化物存在时，也会破坏硫化物保护膜，导致腐蚀严重；g) 合金成分：碳钢耐腐蚀能力较差，300系列不锈钢、双相不锈钢、铝合金和镍基合金具有较强的耐腐蚀性。
2) 湿硫化氢破坏
湿硫化氢破坏是在含水和硫化氢环境中碳钢和低合金钢所发生的损伤，包括氢鼓泡(HB)、氢致开裂(HIC)、应力导向氢致开裂(SOHIC)和硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)4种形式。氢鼓泡是指金属表面硫化物腐蚀产生的氢原子扩散进入钢中，在钢中的不连续处（如有夹杂物、裂隙等）聚合形成氢分子，当氢分压超过临界值时会引发材料的局部变形，形成鼓泡；氢致开裂是氢鼓泡在材料内部不同深度形成时，鼓泡长大导致相邻的鼓泡不断连接，形成阶梯状裂纹；应力导向氢致开裂是在焊接残余应力或其它应力作用下，氢致开裂裂纹延厚度方向不断相连并形成穿透至表面的开裂；硫化物应力腐蚀开裂是由于金属表面硫化物腐蚀过程中产生的原子氢吸附，在高应力区（焊缝和热影响区）聚集造成的一种开裂。

主要影响因素包括：a)
pH值：当溶液的pH值小于4.0或大于9.5并溶解有硫化氢时，湿硫化氢破坏易发生；b) 硫化氢分压：溶液中溶解的硫化氢浓度>50ppm，或潮湿气体中硫化氢气相分压>0.0003MPa时，湿硫化氢破坏易发生，且分压越大，敏感性越高；c) 温度：氢鼓泡、氢致开裂、应力导向氢致开裂损伤发生的温度范围为室温到150℃，有时可以更高，硫化物应力腐蚀开裂通常发生在82℃以下；d) 硬度：硫化物应力腐蚀开裂跟硬度有关，炼油厂常用的低强度碳钢应控制焊接接头硬度在HB200（布氏硬度）以下，氢鼓泡、氢致开裂、应力导向氢致开裂与钢的硬度无关；e) 钢纯净度：提高钢纯净度能提升钢材抗氢鼓泡、氢致开裂、应力导向氢致开裂能力；f) 焊后热处理：焊后热处理可以有效的降低焊缝发生硫化物应力腐蚀开裂的可能性，对防止应力导向氢致开裂有一定的减缓作用，但对氢鼓泡、氢致开裂不起作用； g) 杂质：加氢装置的溶液中，如果硫氢化铵的溶度2%（质量分数），会增加氢鼓泡，氢致开裂、应力导向氢致开裂的敏感性。

3) 氨应力腐蚀开裂
碳钢和低合金钢在无水液氨中，或铜合金在氨水溶液和/或铵盐水溶液环境中发生的应力腐蚀开裂。以碳钢为例，无水液氨对碳钢只产生很轻微的均匀腐蚀，但液氨储罐在充装、排料及检修过程中，容易受到空气的污染，空气中的氧和二氧化碳加速氨对碳钢的腐蚀。
对于石油化工常见的碳钢或低合金钢，主要影响因素：a) 残余应力：残余应力越大开裂敏感性越高；b) 含水量：一般来说，含水量低于0.005%(质量分数)或大于0.2 %(质量分数)时敏感性均较低；c) 温度：低于-5℃时几乎不会发生；d) 杂质：介质中含有少量空气或氧即可增加开裂敏感性。
4) 再热裂纹

金属在焊后热处理或高温服役期间，高应力区发生应力消除或应力松弛，粗晶区应力集中区域的晶界滑移量超过该部位塑性变形能力而发生开裂。损伤形态：①再热裂纹为晶间开裂，发生表面开裂或内部开裂取决于设备的应力状态和几何结构，常见于厚壁断面；②再热裂纹最常见于焊接接头热影响区的粗晶段。主要损伤部位为高强度低合金钢制造的设备和厚壁管道、厚壁容器的接管焊接接头等高拘束区。

主要影响因素包括：①再热裂纹需在高应力下形成，常见于厚断面或高强材料中；②高温下材料塑性不足，不能满足应变要求时，易产生再热裂纹，再热裂纹在焊后热处理或高温服役条件下均能发生，一般表现为晶间开裂，变形很小（晶内微小沉淀颗粒使晶粒比晶界更强，并迫使晶界发生变形）或无明显变形；③大多情況下开裂均发生在焊接接头热影响区内，萌生于应力集中部位，并可能成为疲劳源；④300 系列不锈钢的消应力热处理或稳定化处理也可能导致再热裂纹，尤其在厚断面处；⑤其他因素：金属成分、杂质元素、晶粒尺寸、焊缝金属与基体金属强度差、焊接与热处理条

件。
5) 大气腐蚀

大气腐蚀是未敷设隔热层等覆盖层的金属在大气中发生的腐蚀。碳钢和低合金钢发生腐蚀时主要表现为均匀腐蚀或局部腐蚀；纯铜在发生大气腐蚀时易在金属表面生成绿色腐蚀产物；铝、镁和钛等金属因新鲜金属与大气接触后可在表面生成一层氧化膜，并失去表面金属光泽。

主要影响因素包括：a) 大气成分：含有氯离子的海洋大气、潮湿工业大气或含有强烈污染的环境大气易发生该腐蚀；b) 湿度：干燥的大气腐蚀能力很弱，而湿度较大的大气环境，尤其是容易凝结水滴的大气环境腐蚀能力较强。以碳钢为例，当空气中相对湿度超过60%以上时，碳钢腐蚀速率按指数关系增大，而空气相对湿度低于50%时，腐蚀速率则较低；c) 温度：材料表面温度宜高出环境露点温度至少3℃以上，否则易在材料表面形成冷凝水造成腐蚀。
4.3.2介质分析
广西石化储运一部评估范围内球罐介质主要涉及丙烯、液化气及混合碳四等。
丙烯为聚丙烯原料，来自气体分馏装置产品，硫含量指标10ppm，实测结果均低于指标值。
轻烃液化气来自于轻烃回收装置，化验分析结果未检出H2S，总硫指标343ppm，实测结果均低于10ppm；脱硫液化气来自重油催化裂化装置，硫化物指标15ppm，实测结果7ppm左右。
混合碳四罐中介质采样未检出H2S，硫含量指标50ppm，实测结果均低于10ppm。评估范围内一台球罐介质为液氨，介质中含微量的水。
介质为丙烯、液化气及混合碳四的球罐介质在运行过程中可能含有少量硫化氢及水，一定条件下对碳钢及低合金设备会产生湿硫化氢破坏，介质为液氨的球罐，运行过程可能会出现氨应力腐蚀开裂机理。生产中应定期监测杂质的含量，确保杂质含量在指标范围内。
4.3.3 腐蚀分析

通过现场数据采集，腐蚀定性分析以及和装置工作人员的交流，掌握到储运一部罐区的运行情况。经分析得到该评估范围内的重点腐蚀设备为：

1) 介质为丙烯、液化气及混合碳四的球罐
球罐在现场组装焊接，最后组装的环焊缝一般采用强力组对，因此环焊缝存在冷加工变形的残余应力，焊接时环焊缝最后焊接，焊缝长度长，现场冷却速度较快，钢板较厚，焊接次数较多，因此焊缝应力状态复杂，特别是最后焊接的环焊缝存在较大残余应力，同时进出口管线、压力表等与球罐连接角焊缝也很容易出现应力集中。介质中可能存在微量H2S及水，在应力集中部位可能出现湿硫化氢破坏机理。
此次评估的设备包括017-TK101A（301罐）、017-TK101C（303罐）、017-TK103A（308罐）、017-TK201A（310罐）、017-TK201B（311罐）、017-TK202A（313罐）可能出现这种机理。
2) 介质为液氨的球罐
无水液氨在应力集中部位对碳钢及低合金钢会产生氨应力腐蚀开裂机理，材料硬度越高越容易发生开裂，氨应力腐蚀开裂一般发生在常温。
此次评估设备022-TK101A(801罐)可能出现这种机理。
4.4
装置运行状况、检验历史
评估范围内球罐运行平稳，运行过程中未发生泄漏事故。
017-TK101A（301罐）最近三次检验时间为2012、2019、2021年，三次检验结果均未见异常。
017-TK101C（303罐）、017-TK202A（313罐）最近三次检验时间为2013、2015、2021年，其中303罐2015年检验内壁发现八处裂纹，打磨消除，其它年份检验结果未见异常。
017-TK103A（308罐）最近三次检验时间为2013、2018、2021年，三次检验结果未见异常。
017-TK201A（310罐）最近三次检验时间为2013、2018、2022年，三次检验结果未见异常。
017-TK201B（311罐）最近三次检验时间为2014、2016、2022年，其中2016年内壁宏观检查，发现一处工卡具焊迹损伤，其它年份检验结果未见异常。
017-TK202A(313罐) 最近三次检验时间为2013、2015、2021年，三次检验结果未见异常。
022-TK101A(801罐) 最近三次检验时间为2013、2019、2021年，2013年检验外壁发现两处裂纹，已经处理，其它年份检验结果未见异常。
表4-3 评估范围内设备最近一次检验信息统计
	序号
	设备位号
	设备名称
	最近一次检验时间
	安全状况等级
	检验机构

	1
	017-TK101A(301罐)
	聚丙烯原料罐
	2021年06月
	2级
	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

	2
	017-TK101C(303罐)
	聚丙烯原料罐
	2021年09月
	2级
	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

	3
	017-TK103A(308罐)
	轻烃液化气罐
	2021年11月
	2级
	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

	4
	017-TK201A(310罐)
	气体分馏原料罐
	2022年04-月05月
	2级
	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

	5
	017-TK201B(311罐)
	气体分馏原料罐
	2022年04-月05月
	2级
	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

	6
	017-TK202A(313罐)
	混合碳四球罐
	2021年12月
	2级
	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司

	7
	022-TK101A(801罐)
	液氨球罐
	2021年08月-09月
	2级
	广西壮族自治区特种设备检验研究院


5.
物流划分

按照装置的工艺流程划分物流，物流组份的来源及确定主要通过装置初始工艺设计资料、馏程以及采样等。微量的工艺杂质可能会导致设备产生腐蚀，如H2S、RSH、CO2、水等，这些数据通过装置工艺人员采样得到，对于无法采样的，则一般通过工艺人员与RBI现场数据采集人员的讨论，确定是否含少量腐蚀性有害杂质，并根据工艺情况，估计其含量。储运一部的物流组分详见表5-1 (wt%)。
表5-1 储运一部物流表

	物流编号
	物流名称
	典型物流
	PH
	C3-C4
	H2S
	NH3
	H2O

	01
	聚丙烯原料
	C3-C4
	7.5       
	99.93%
	10ppm
	5ppm
	7ppm

	02
	轻烃液化气
	C3-C4
	7.5       
	98.94%
	5ppm
	5ppm
	5ppm

	03
	气体分馏原料
	C3-C4
	7.5       
	99.23%
	15ppm
	5ppm
	171ppm

	04
	混合碳四
	C3-C4
	7.5       
	99.75%
	5ppm
	5ppm
	5ppm

	06
	液氨
	NH3
	8.5       
	　
	　
	99.85%
	0.02%


6.
风险分析结果
6.1
风险分布
设备风险矩阵见图6-1所示。
[image: image1.png]K2

BXEL0
TEXER0

RS





图6-1 储运一部设备风险矩阵图
6.2
风险统计
表6-1　储运一部设备风险统计
	类型
	高风险
	中高风险
	中风险
	低风险
	合计

	设备
	/
	5
	2
	/
	7


6.3
高风险设备原因分析

评估结果未见高风险设备。
6.4  降险措施及重点关注设备
为了进一步降低设备风险，国机特种设备检验有限公司项目组人员对7台球形储罐实施了在线检测，检测手段包括宏观检查、超声测厚。根据检测结果，对检测数据进行统计和分析，使风险评估的结果更准确，同时也便于企业的风险管理。
表6-2　储运一部球形储罐在线检测结果
	序号
	设备位号
	设备名称
	名义厚度(mm)
	实测壁厚(mm)
	宏观检查结果

	1
	017-TK101A（301罐）
	聚丙烯原料罐
	50
	49.75 
	未见异常

	2
	017-TK101C（303罐）
	聚丙烯原料罐
	50
	50.05 
	未见异常

	3
	017-TK103A（308罐）
	轻烃液化气罐
	44
	44.05 
	未见异常

	4
	017-TK201A（310罐）
	气体分馏原料罐
	44
	44.35 
	未见异常

	5
	017-TK201B（311罐）
	气体分馏原料罐
	44
	44.10 
	局部防腐层脱落

	6
	017-TK202A（313罐）
	混合碳四球罐
	28
	28.15 
	局部防腐层脱落

	7
	022-TK101A(801罐)
	液氨球罐
	44
	43.60 
	未见异常


根据风险评估结果，我们把装置中的高风险、高失效可能性（失效可能性大于等于4）、腐蚀速率大于等于0.254mm/y以及应力腐蚀开裂敏感性为中或高的设备作为装置重点关注的对象，这些设备需要在生产期间及检修当中给予重点关注。详见附录2。
装置运行期间应加强监控，注意日常隐患排查，增加巡检频次，同时密切注意设备温度、压力的变化情况，一旦发生异常立即采取相应措施。
7.
检验策略

通过风险评估制定的检验策略为推荐性的，《固定式压力容器安全技术监察规程》

（TSG 21-2016）中对此有专门说明。风险评估无法识别因人为错误、自然灾害、外部事件、人为破坏、检测能力限制、设计错误等因素导致的风险（见图7-1），检验本身也不能改变设备的状况、替代修理、更换服役的受损设备或超过工艺条件的要求。因此，所制定检验策略并不能完全覆盖与解决这些影响因素所造成的实际问题，本策略所要求的检验手段及检验比例为最低标准，现场检验人员还应综合设计、制造及实际使用情况，在本策略的基础上做适当的调整，是否采用本策略应由现场检验人员与厂方协商决定。

遇到某种无法通过检验程序降低风险的情况时，工厂有责任采取必要的补救措施：补救措施可以是通过返修、更换设备或者调整操作条件(降低等级)来降低风险或提高安全防范等级。
7.1
检验策略制定的基本原则
· 根据损伤机理来确定应检查的缺陷类型；
· 根据损伤发生的情况来选择检验部位；
· 根据需检测缺陷类型来选择采用何种检测方法；
· 根据安全性与经济性协调统一的原则来确定检验周期。
7.2
设备检验策略
· 检验项目及比例根据损伤机理和失效可能性大小确定；
· 以设备部件为基本单元编制检验策略；
· 由于壁厚是每次进行风险再评估的关键数据，因此一般情况下宏观检查和测厚作为必检项目，测厚点数根据减薄损伤因子的大小和设备规格适当考虑；
· 插入式接管角焊缝、设备进出料接管及接管正对方位器壁、液位波动部位等，加以重点检验；
· 对仅存在减薄可能性的设备，以宏观检查和测厚为主；
· 对存在应力腐蚀开裂可能性的设备部件应尽可能进入设备内部对焊缝部位进行湿荧光磁粉检测或渗透检测，不能进入的设备则进行外壁超声(或射线)检测；

· 检验中发现分层，怀疑有氢鼓包或氢致开裂的，建议采用超声波进行扫查，必要时辅以相控阵检测验证；
· 对存在材料性能退化可能性的设备应进行必要的金相或硬度检验或其它材质分析方法；
· 对存在外部腐蚀可能性的设备（尤其是设备接管），应根据损伤因子大小及保温层情况（是否破损、脱落）适当拆除保温层进行检查，检查方式以宏观检查、超声测厚为主，当有怀疑时（尤其外保温损坏的不锈钢设备 ）应进行表面裂纹检查；
· 换热器管束检验方法以试压(检漏)为主；
· 在具备条件的前提下，对空冷器管束壁厚减薄建议采用远场涡流方法进行检验；
· 对于剩余壁厚报警的设备部件应进行在线壁厚监测，当剩余壁厚小于允许壁厚但又不能及时更换的设备应进行安全分析。
详见附录2。
[image: image2.png]fEGERRT R

© AJtEiR
° HARRE
o ShERELE
FARMEORE | © ANBIF

© BAEESIFR
RME BT o iLiHEIR
i MR A SR

2P SEh I P

RBIA %1




图7-1  不可测出的风险
8.
结束语

本次风险评估项目是在广西石化公司领导及机动设备处的大力支持与帮助下、在储运一部领导及相关工作人员的大力合作下，得以顺利完成，在此对广西石化的领导及各成员表示衷心感谢！通过本次风险评估项目，我们希望厂方对此工作能持续关注，同时提出如下建议：


1、RBI技术与节省检修费用两者的关系并不是充分必要的，优化检验策略、节约检修资源、节省检验费用只是RBI技术的一部分，RBI技术的目的是保障设备的安全、提高企业的管理水平、提高技术人员的技术水平、优化检验策略等。因此，希望通过本次RBI项目，能切实提高本企业的风险管理水平。

2、
RBI评估和再评估结果的持续更新。RBI是个动态的技术，可以对目前和未来的风险进行评估。评估是基于当前的数据和认识，随着时间的推移风险会发生变化。RBI评估应该用最新的检测数据、工艺数据与维护数据来进行持续的更新。对装置风险管理的精细化、完整化具有重要意义。

3、基于风险的检验是风险管理的一部分，企业应尽量将RBI、RCM(以可靠性为中心的维护)与SIL(安全联锁系统定量安全评估)协同发展，建立横向完整的风险管理体系。
备注：

1、 本次风险评估的范围为广西石化储运一部部分球形储罐，不包括压力管线、加热炉、阀门以及泵、压缩机等其它设备。
2、 本次风险评估主要根据装置RBI数据采集阶段的工况进行分析计算，如装置在使用过程中改变操作参数或工艺条件并超过设计条件的，需要重新进行风险评估。

3、 风险评估主要考虑的是装置在运行过程中工艺介质对设备可能产生的风险，不包括装置设计、制造、安装过程中可能存在的风险。

附录

附录1. 储运一部设备基础数据表
附录2. 储运一部设备风险等级、损伤机理及检验策略
1
2
WEPEC风险评估(RBI)总报告


